2019年市重点建设项目计划执行情况汇总表（1-7月）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 责任单位 | 重点项目完成情况 | 5亿元以上重大产业项目 | 开工项目完成情况 |
| 项目个数（个） | 年度计划投资（亿元） | 完成投资（亿元） | 投资完成率（%） | 项目个数（个） | 年度计划投资（亿元） | 完成投资（亿元） | 投资完成率（%） | 工业项目 | 服务业项目 | 项目个数（个） | 已开工数（个） | 开工率（%） |
| 完成投资（亿元） | 完成率（%） | 完成投资（亿元） | 完成率（%） |
| 1 | 鹿城区 | 16 | 33.9 | 28.5  | 84.1  | 4 | 2.3 | 2.4 | 104.9 | 2.1 | 122.3 | 0.3 | 52.0 | 6 | 6 | 100.0 |
| 2 | 龙湾区 | 18 | 41.3 | 35.4  | 85.8 | 2 | 10.0 | 15.8 | 158.2 | - | - | 15.8 | 158.2 | 3 | 3 | 100.0 |
| 3 | 瓯海区 | 17 | 33.5 | 29.0  | 86.6  | 4 | 11.0 | 8.3 | 75.0 | - | - | 8.3 | 75.0 | 3 | 3 | 100.0 |
| 4 | 洞头区 | 9 | 14.4 | 9.7  | 67.6  | 1 | 4.0 | 2.6 | 66.2 | 2.6 | 66.2 | - | - | 1 | 1 | 100.0 |
| 5 | 乐清市 | 24 | 56.7 | 41.9  | 73.9  | 14 | 39.4 | 25.7 | 65.5 | 20.6 | 66.3 | 5.1 | 62.4 | 4 | 4 | 100.0 |
| 6 | 瑞安市 | 25 | 51.2 | 36.4  | 71.2  | 8 | 20.8 | 14.5 | 70.0 | 10.3 | 73.9 | 4.2 | 62.1 | 10 | 6 | 60.0 |
| 7 | 永嘉县 | 20 | 41.8 | 33.5  | 80.1  | 4 | 9.5 | 12.6 | 131.7 | 1.2 | 77.0 | 11.4 | 142.0 | 6 | 5 | 83.3 |
| 8 | 文成县 | 7 | 7.3 | 5.6  | 76.2  | 2 | 1.5 | 1.0 | 65.1 | - | - | 1.0 | 65.1 | 0 | - | - |
| 9 | 平阳县 | 21 | 36.5 | 26.7  | 73.1  | 8 | 10.5 | 7.2 | 68.3 | 5.9 | 69.1 | 1.3 | 64.9 | 7 | 5 | 71.4 |
| 10 | 泰顺县 | 6 | 13.5 | 10.0  | 74.3  | 1 | 9.0 | 6.7 | 74.9 | - | - | 6.7 | 74.9 | 1 | 1 | 100.0 |
| 11 | 苍南县 | 18 | 43.9 | 30.4  | 69.2  | 7 | 19.5 | 12.5 | 64.0 | 9.9 | 68.2 | 2.6 | 52.0 | 4 | 4 | 100.0 |
| 12 | 瓯江口集聚区 | 5 | 16.5 | 13.8  | 83.9  | 2 | 7.5 | 7.0 | 92.7 | 5.6 | 93.2 | 1.4 | 90.6 | 0 | - | - |
| 13 | 浙 南集聚区 | 10 | 14.4 | 7.6  | 52.5  | 7 | 10.6 | 3.8 | 36.2 | 3.4 | 55.1 | 0.4 | 9.5 | 1 | 0 | 0 |
| 县（市、区）小计 | 196 | 404.8 | 308.5  | 76.2  | 64 | 155.5 | 120.1 | 77.2 | 61.6 | 70.4 | 58.5 | 86.0 | 46 | 38 | 82.6 |
| 市直单位小计 | 34 | 276.6 | 146.8  | 53.1  | 2 | 2.5 | 1.3 | 53.7 | - | - | 1.3 | 53.7 | 1 | 0 | 0 |
| **全市合计** | **230** | **681.4** | **455.3**  | **66.8** | **66** | **158.0** | **121.4** | **76.9** | **61.6** | **70.4** | **59.8** | **84.9** | **47** | **38** | **80.9** |