2019年市重点建设项目计划执行情况汇总表（1-11月）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 责任单位 | 重点项目完成情况 | | | | | 5亿元以上重大产业项目 | | | | | | | | 开工项目完成情况 | | |
| 项目  个数 | 年度计  划投资  （亿元） | 完成  投资  （亿元） | 投资  完成率  （%） | 排名 | 项目个数 | 年度计  划投资  （亿元） | 完成  投资  （亿元） | 投资  完成率（%） | 工业项目 | | 服务业项目 | | 项目  个数 | 已开工个数 | 开工率（%） |
| 完成投资（亿元） | 完成率  （%） | 完成投资（亿元） | 完成率  （%） |
| 鹿城区 | 16 | 33.9 | 41.9 | 123.7 | 2 | 4 | 2.3 | 4.1 | 183.4 | 3.5 | 203.4 | 0.7 | 122.9 | 6 | 6 | 100.0 |
| 龙湾区 | 18 | 41.3 | 50.8 | 123.0 | 4 | 2 | 10.0 | 17.8 | 178.3 | - | - | 17.8 | 178.3 | 3 | 3 | 100.0 |
| 瓯海区 | 17 | 33.5 | 41.8 | 124.8 | 1 | 4 | 11.0 | 11.9 | 107.8 | - | - | 11.9 | 107.8 | 3 | 3 | 100.0 |
| 洞头区 | 9 | 14.4 | 16.4 | 114.0 | 11 | 1 | 4.0 | 4.1 | 101.5 | 4.1 | 101.5 | - | - | 1 | 1 | 100.0 |
| 乐清市 | 24 | 56.7 | 63.6 | 112.3 | 12 | 14 | 39.4 | 38.3 | 97.2 | 30.1 | 96.6 | 8.1 | 99.3 | 4 | 4 | 100.0 |
| 瑞安市 | 25 | 51.2 | 61.6 | 120.4 | 7 | 8 | 20.8 | 25.4 | 122.3 | 17.2 | 123.2 | 8.2 | 120.4 | 10 | 10 | 100.0 |
| 永嘉县 | 20 | 41.8 | 51.3 | 122.8 | 5 | 4 | 9.5 | 18.2 | 191.3 | 1.9 | 128.0 | 16.3 | 203.2 | 6 | 6 | 100.0 |
| 文成县 | 7 | 7.3 | 8.7 | 119.8 | 8 | 2 | 1.5 | 2.0 | 134.6 | - | - | 2.0 | 134.6 | 0 | - | - |
| 平阳县 | 21 | 36.5 | 44.4 | 121.8 | 6 | 8 | 10.5 | 12.9 | 122.5 | 10.5 | 123.3 | 2.4 | 118.9 | 7 | 7 | 100.0 |
| 泰顺县 | 6 | 13.5 | 16.1 | 119.4 | 9 | 1 | 9.0 | 10.7 | 118.7 | - | - | 10.7 | 118.7 | 1 | 1 | 100.0 |
| 苍南县 | 18 | 43.9 | 50.9 | 116.0 | 10 | 7 | 19.5 | 22.4 | 114.8 | 18.1 | 124.7 | 4.3 | 86.3 | 4 | 4 | 100.0 |
| 瓯江口集聚区 | 5 | 16.5 | 20.4 | 123.7 | 2 | 2 | 7.5 | 9.3 | 123.6 | 6.7 | 111.8 | 2.6 | 170.9 | 0 | - | - |
| 浙南集聚区 | 10 | 14.4 | 14.5 | 100.7 | 13 | 7 | 10.6 | 7.7 | 72.9 | 6.7 | 109.0 | 1.0 | 21.9 | 1 | 0 | 0 |
| **县（市、区）小计** | 196 | 404.8 | 482.6 | 119.2 | - | 64 | 155.5 | 184.7 | 118.5 | 98.8 | 112.9 | 85.9 | 126.4 | 46 | 45 | 97.8 |
| **市直单位小计** | 34 | 276.6 | 254.7 | 92.1 | - | 2 | 2.5 | 2.3 | 95.8 | - | - | 2.3 | 95.8 | 1 | 0 | 0 |
| **全市合计** | **230** | **681.4** | **737.3** | **108.2** | **-** | **66** | **158.0** | **187.0** | **118.4** | **98.8** | **112.9** | **88.2** | **125.3** | **47** | **45** | **95.7** |