2019年市重点建设项目计划执行情况汇总表（1-10月）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 责任单位 | 重点项目完成情况 | 5亿元以上重大产业项目 | 开工项目完成情况 |
| 项目个数 | 年度计划投资（亿元） | 完成投资（亿元） | 投资完成率（%） | 排名 | 项目个数 | 年度计划投资（亿元） | 完成投资（亿元） | 投资完成率（%） | 工业项目 | 服务业项目 | 项目个数 | 已开工个数 | 开工率（%） |
| 完成投资（亿元） | 完成率（%） | 完成投资（亿元） | 完成率（%） |
| 鹿城区 | 16 | 33.9 | 39.0  | 115.3 | 1 | 4 | 2.3 | 3.4  | 147.9  | 2.8  | 163.0  | 0.6  | 101.9  | 6 | 6 | 100.0 |
| 龙湾区 | 18 | 41.3 | 47.3  | 114.6 | 2 | 2 | 10.0 | 16.7  | 167.1  | - | - | 16.7  | 167.1  | 3 | 3 | 100.0 |
| 瓯海区 | 17 | 33.5 | 38.3  | 114.2 | 3 | 4 | 11.0 | 11.1  | 100.8  | - | - | 11.1  | 100.8  | 3 | 3 | 100.0 |
| 洞头区 | 9 | 14.4 | 15.2  | 105.3 | 11 | 1 | 4.0 | 3.6  | 91.1  | 3.6  | 91.1  | - | - | 1 | 1 | 100.0 |
| 乐清市 | 24 | 56.7 | 55.6  | 98.2 | 12 | 14 | 39.4 | 33.4  | 84.9  | 26.3  | 84.5  | 7.1  | 86.4  | 4 | 4 | 100.0 |
| 瑞安市 | 25 | 51.2 | 54.8  | 107.1 | 10 | 8 | 20.8 | 22.4  | 107.6  | 15.9  | 113.5  | 6.5  | 95.5  | 10 | 9 | 90.0 |
| 永嘉县 | 20 | 41.8 | 47.2  | 112.9 | 4 | 4 | 9.5 | 17.6  | 184.8  | 1.8  | 117.0  | 15.8  | 197.5  | 6 | 6 | 100.0 |
| 文成县 | 7 | 7.3 | 8.1  | 111.2 | 7 | 2 | 1.5 | 1.9  | 128.4  | - | - | 1.9  | 128.4  | 0 | - | - |
| 平阳县 | 21 | 36.5 | 41.2  | 112.9 | 4 | 8 | 10.5 | 11.8  | 112.2  | 9.5  | 112.1  | 2.3  | 112.9  | 7 | 7 | 100.0 |
| 泰顺县 | 6 | 13.5 | 14.9  | 110.3 | 8 | 1 | 9.0 | 10.4  | 115.2  | - | - | 10.4  | 115.2  | 1 | 1 | 100.0 |
| 苍南县 | 18 | 43.9 | 47.1  | 107.4 | 9 | 7 | 19.5 | 20.8  | 106.7  | 16.7  | 114.9  | 4.1  | 83.0  | 4 | 4 | 100.0 |
| 瓯江口集聚区 | 5 | 16.5 | 18.6  | 112.7 | 6 | 2 | 7.5 | 7.9  | 105.4  | 6.4  | 107.4  | 1.5  | 97.6  | 0 | - | - |
| 浙南集聚区 | 10 | 14.4 | 13.0  | 90.3 | 13 | 7 | 10.6 | 7.2  | 67.7  | 6.2  | 100.3  | 1.0  | 21.9  | 1 | 0 | 0 |
| **县（市、区）小计** | 196 | 404.8 | 440.4  | 108.8 | - | 64 | 155.5 | 168.1  | 108.1  | 89.2  | 101.9  | 78.9  | 116.0  | 46 | 44 | 95.7 |
| **市直单位小计** | 34 | 276.6 | 230.2  | 83.2 | - | 2 | 2.5 | 2.0  | 80.8  | - | - | 2.0  | 80.8  | 1 | 0 | 0 |
| **全市合计** | **230** | **681.4** | **670.6**  | **98.4** | **-** | **66** | **158.0** | **170.1**  | **107.7**  | **89.2**  | **101.9**  | **80.9**  | **114.8**  | **47** | **44** | **93.6** |