| 温州市发展和改革委员会 温州市重点建设领导小组办公室 | 文件 |
| --- | --- |

温发改基综〔2019〕74号

关于下达2019年温州市重点建设项目计划的通    知

各县（市、区）人民政府，市政府直属各单位：

经市人民政府同意，现将2019年温州市重点建设项目计划予以下达，并将有关事项通知如下：

一、强化组织领导，确保完成年度投资任务

2019年，全市计划安排重点建设项目230个，总投资4865亿元，年度计划投资681.39亿元，其中开工项目47个、建成项目33个、续建项目150个。各地、各部门要切实加强领导、明确责任，进一步完善领导干部挂钩联系重点项目制度，对重点项目建设开展专项作风巡查，加大监督问责力度，加快推进项目建设。各项目建设单位要按照有关要求，围绕年度建设目标，强化施工力量，全力以赴加快推进，确保完成年度投资计划和形象进度计划。

二、强化要素保障，确保重点项目优先安排

各地、各部门要加强协调配合，集中要素配置，强化政策资源向重点建设项目倾斜，继续在资金保障、用地指标、前期审批等方面给予优先安排，及时帮助解决项目建设中遇到的困难和问题。积极推进融资理念和模式创新，推行政府和社会资本合作（PPP）模式，引导更多社会资本参与重点项目建设，进一步开拓温商融资、银项融资对接等渠道，强化项目建设资金保障。加大全市用地指标统筹调控和向上争取力度，各地应在年初下达的用地计划中提取20%的用地指标用于市级以上重点建设项目，确保市重点项目优先得到安排；严格落实社会稳定风险评估，切实负起征地拆迁、政策处理第一责任人的重任，及时化解征地拆迁矛盾并做好维稳工作，优先安排并保障建设用地、供电、供水、供油等，为项目顺利建设创造条件。各地、各部门要切实加强机关作风效能建设，完善协调推进机制，优化审批流程，服务项目建设，确保项目前期顺利推进。

三、强化项目管理，确保项目建设规范运行

各项目建设单位要牢固树立“百年大计、质量第一”的意识，认真落实质量管理责任制，努力打造精品工程、优质工程和廉洁工程。进一步明确各建设单位是工程建设安全生产的责任主体，根据国家有关建设工程安全生产的法律、法规，建立完善的安全生产管理体系，切实落实好安全生产责任制。切实履行项目建设质量、安全的监管主体责任，加大工程质量、安全生产的监管力度，确保工程质量和安全。

四、强化舆论宣传，确保营造良好建设氛围

重点项目建设事关我市经济社会发展大局，是扩大有效投资的重要载体。各地、各部门要加大宣传力度，努力营造良好的建设氛围，使广大干部群众理解、支持和推进重点项目建设。深入开展重点建设立功竞赛活动，充分利用各类新闻媒介，及时宣传项目建设中的先进典型和经验，引导各级干部进一步转变作风，真抓实干，形成人人抓项目促发展的强大合力。

重点建设项目的信息报送务必做到实事求是、及时准确。各建设单位要认真落实信息报送制度，实行专人负责，每月2日前上报项目进度报表及有关信息（上报表格样式及联系方式另发）。同时，要及时梳理分析并上报项目建设推进中存在的困难和问题，以便有关部门找准症结、高效解决，确保我市重点项目建设顺利推进。

附件：1. 2019年温州市重点建设项目计划汇总表

2. 2019年温州市重点建设项目计划形象进度表

温州市发展和改革委员会     温州市重点建设领导小组办公室

2019年4月19日

温州市发展和改革委员会办公室           2019年4月19日印发

附件1

2019年温州市重点建设项目计划汇总表

2019年拟计划安排市重点建设项目230个，总投资4865亿元，年度计划投资681.39亿元，其中开工项目47个、建成项目33个、续建项目150个。

| 序 号 | 分 类 | 实施项目 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 年度计划投资 （亿元） | 占比（%） | 个数 | 按建设阶段分 |
|  |  |  |  |  | 开工 | 建成 | 续建 |
| 1 | 综合交通项目 | 282.91 | 41.52 | 51 | 6 | 14 | 31 |
| 2 | 农林水利项目 | 28.80 | 4.23 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 3 | 能源项目 | 37.44 | 5.49 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | 城市建设项目 | 133.05 | 19.53 | 54 | 10 | 5 | 39 |
| 5 | 社会事业项目 | 35.72 | 5.24 | 24 | 7 | 7 | 10 |
| 6 | 工业项目 | 91.56 | 13.44 | 44 | 12 | 4 | 28 |
| 7 | 服务业项目 | 71.91 | 10.55 | 31 | 12 | 3 | 16 |
| 合 计 | 681.39 | 100.00 | 230 | 47 | 33 | 150 |

附表2

温州市2019年重点建设项目形象进度计划表

单位：万元、亩

| 序号 | 项 目 名 称 | 建设规模和内容 | 总投资 | 2019年计划 | 组织实施单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 投资额 | 年需农转用 | 主要建设内容及形象进度 | 阶段 |  |
| 一 | 续建类（含建成） |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 综合交通项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 龙丽温高速公路文成至瑞安段 | 双向四车道高速公路，全长约40.6公里。 | 798400 | 150000 | 15 | 10月完工，12月建成通车。 | 建成 | 温州市瑞文高速公路有限公司 |
| 2 | 溧阳至宁德高速公路（G4012）文成至泰顺段 | 起点文成樟台至浙闽界，路线全长57.5公里，双向四车道高速公路。 | 1100000 | 310000 | 147 | 完成路基90%、桥梁80%、隧道85%。 | 续建 | 温州市文泰高速公路有限公司 |
| 3 | 溧阳至宁德高速公路（G4012）浙江景宁至文成段（文成段） | 文成段路线全长34.2公里，四车道高速公路标准，同步建设西坑互通连接线长约7.6km，采用二级公路标准建设。 | 743305 | 190000 |  | 路基10%、桥梁10%、隧道15%。 | 续建 | 浙江景文高速公路有限公司 |
| 4 | 甬台温高速公路复线温州灵昆至阁巷段 | 起灵昆至瑞安阁巷，全长38.7公里，双向六车道高速公路。 | 987973 | 100000 |  | 建成通车。 | 建成 | 浙江温州沈海高速公路有限公司 |
| 5 | 甬台温高速公路复线温州瑞安至苍南段 | 起于瑞安阁巷,终于浙闽交界的苍南岱岭的岱岭隧道，全长56.9公里，双向六车道高速公路。 | 1089664 | 200000 | 2.67 | 建成通车。 | 建成 | 浙江温州沈海高速公路有限公司 |
| 6 | 温州瓯江北口大桥工程 | 起自温州市柳市镇黄华北侧，接南塘至黄华段，止于灵昆岛，接在建的灵昆至阁巷段，全长7913米，其中跨瓯江主桥2090米。下层为国道G228线，路线北接G228乐清段，南接G228灵昆段，全长3905米。 | 776300 | 170000 |  | 桥梁累计进度 50 %，其中：主桥完成 40%，北引桥完成 70%，南引桥完成70%。 | 续建 | 温州瓯江口大桥有限公司 |
| 7 | 甬台温高速公路乐清北互通新建工程 | 主线全长960m，连接线长度1.15km，匝道采用单车道，单向单车道路基宽度9m，对向双车道路基宽度16.5m，设计速度为40km/h。 | 35000 | 5000 |  | 完成全部工程，12月项目建成。 | 建成 | 乐清市高速公路发展有限公司 |
| 8 | 104国道乐清虹桥至乐成段改建工程 | 主线长约19.3公里，六车道一级公路标准，乐清虹桥接104国道乐清虹桥过境段至乐成前山，与104国道相接，同步改建宁康西路连接线约0.21公里，项目合计建设里程约19.532公里。 | 284000 | 40000 |  | 完成路基70%、桥梁70%、隧道60%。 | 续建 | 乐清市104国道虹桥至乐成改建工程专项办公室 |
| 9 | 104国道温州西过境永嘉张堡至瓯海桐岭改建工程（永嘉段） | 起点为瓯北张堡村三桥路，终点为鹿城仰义街道十里村，全长7.2公里，按一级公路标准兼顾部分城市道路设计建设。其中瓯江特大桥2.345公里一座，桥面宽36米，路基50米。 | 158640 | 20000 |  | 完成主线及安置房建设，建成通车。 | 建成 | 104国道温州西过境永嘉段工程建设指挥部 |
| 10 | 104国道温州西过境永嘉张堡至瓯海桐岭改建工程（鹿城段） | 起仰义街道至双屿街道，双向六车道一级公路，长9.6公里，连接线1.27公里。 | 290000 | 27000 |  | 完成路基80%、桥梁85%、隧道60%。 | 续建 | 鹿城区交通工程建设办公室 |
| 11 | 104国道温州西过境永嘉张堡至瓯海桐岭改建工程（瓯海段） | 瓯海大道至鹿城接壤段，全长4.2公里，六车道一级公路标准，路基宽32米或50米。 | 45900 | 10000 |  | 道路主体、隧道基本完成。 | 续建 | 瓯海区交通运输局 |
| 12 | 104国道西过境瑞安仙降至平阳萧江段改建工程（瑞安段） | 瑞安段主线长2.26公里，一级公路6车道宽32米。 | 39000 | 5500 | 194 | 完成路基35%，桥梁35%，隧道40%。 | 续建 | 瑞安市交通工程建设办公室 |
| 13 | 104国道西过境瑞安仙降至平阳萧江段改建工程（平阳段） | 平阳段主线长27.04公里，一级公路6车道宽32米。昆阳连接线长2.52公里，水头连接线长13.29公里 | 459300 | 55000 |  | 完成路基50%、桥梁50%、隧道45%。 | 续建 | 104国道西过境平阳段改建工程指挥部 |
| 14 | 104国道苍南段改建工程 | 起点位于灵溪镇新溪存东侧，终点为桥墩镇分水关隧道浙闽界，全长36.3公里，其中主线全长23.695公里。采用双向四车道一级公路标准，其中主线观美和桥墩连接线采用二级公路标准。 | 305200 | 50000 |  | 完成桥梁工程40%，完成隧道工程40%。 | 续建 | 苍南县交通运输局 |
| 15 | 330国道温州市洞头至鹿城公路龙湾永中至海城段工程一期（龙湾区段） | 全线长约5.45公里，桥梁355米/9座，路基宽44米，整体式桥梁宽50米，设计速度80公里/小时，按双向六车道一级公路兼顾城市道路功能标准建设。 | 105302 | 7000 |  | 12月建成，基本完工。 | 建成 | 龙湾区交通工程建设办公室（区铁路建设办公室） |
| 16 | 330国道温州市洞头至鹿城公路龙湾永中至海城段工程二期（经开区段） | 起沙城街道横山隧道至海城街道与瑞安分界点，开发区段主线长约5.2公里，向南同步建设海城支线约1.8公里，与瑞安规划的龙瑞大道相接，合计建设里程约7公里，其中隧道两座，桥梁8座，路基宽44米，设计时速80公里/小时，按双向六车道一级公路兼顾城市道路功能。 | 158290 | 10000 |  | 6月建成，主线段路面、绿化、机电安装、支线段路基、桥梁。 | 建成 | 开发区建设项目前期管理中心 |
| 17 | 330国道鹿城官岭隧道改建工程 | 位于仰义后京加油站，终点位于藤桥镇下岸村，与330国道老路顺接，路线全长2.517km，采用二级公路技术标准设计，并兼顾市政道路功能，新建段设计速度80km/h，路基宽度15.75m。 | 31400 | 5600 |  | 隧道完成工程量的30%。 | 续建 | 鹿城区交通工程建设办公室 |
| 18 | 228国道乐清乐成至黄华段工程 | 起于在建的乐清湾港区疏港公路与规划的清东路交叉口，终于高架桥与瓯江北口大桥下层的桥梁相接。主线全长约18.4km。沿线共设桥梁14座，共长2468米。采用双向六车道一级公路技术标准，设计速度80公里/小时，路基宽33米。同步建设本项目连接甬台温高速公路乐清北互通连接线约1km。 | 227000 | 40000 | 771 | 完成路基30%、桥梁30%。 | 续建 | 乐清市交通运输局 |
| 19 | 228国道洞头灵昆段工程 | 主线长3.874km，均为高架桥，全线设互通立交两处，分别为瓯锦互通和瓯江口大道互通；连接线一条长1.785km。 | 210600 | 40000 |  | 完成剩余政策处理及拆迁补偿，完成主线桥梁50%桩基基础及30%桥梁下部结构。 | 续建 | 瓯江口开发建设投资集团有限公司 |
| 20 | 228国道瑞安南滨段（瑞安飞云江三桥南延伸线工程） | 项目路线长约4.3公里，六车道一级公路标准。 | 32501 | 5000 | 300 | I标路基和桥梁桩基各完成50%；II标基本完成。 | 续建 | 瑞安市交通工程建设办公室 |
| 21 | 228国道平阳榆垟至鳌江段公路工程 | 长11.2公里，设隧道长3370米/2座，大桥长360米/2座，采用一级公路标准设计，设计速度为100公里/小时。 | 181123 | 35000 |  | 完成路基40%，桥梁50%，隧道25%。 | 续建 | 228国道平阳段工程建设指挥部 |
| 22 | 228国道苍南龙港至龙沙段 | 主线全长约21.02公里，炎亭连接线约3.49公里,合计建设里程约24.51公里，征用土地123.346公顷。本工程总投资26.9亿元，建安费14.5亿元。 | 269183 | 20000 | 1383.47 | 完成桥梁工程5%，隧道工程5%。 | 续建 | 苍南县交通运输局 |
| 23 | 228国道苍南龙沙至岱岭段 | 主线全长约26.83公里，核电连接线约8.04公里,合计建设里程约34.87公里，征用土地142.655公顷。本工程总投资37.9亿元，建安26亿元。 | 379348 | 20000 | 1934.4 | 完成桥梁工程5%，隧道工程5%。 | 续建 | 苍南县交通运输局 |
| 24 | 322国道文成西坑至景宁交界段改建工程 | 二级公路，全长约22.3公里，全县设公路养护用房1处普通公路服务站2处。 | 109000 | 10000 | 681.5 | 总体26.5%，路基26.1%，桥涵20.4%，隧道32.1%（铜铃山占占72%，西坑占28%） | 续建 | 文成县交通运输局 |
| 25 | 322国道（原56省道）文成樟台至龙川段改建工程 | 樟台至龙川一级公路建设8.5公里、支线4.6公里。其中樟岭隧道400米。 | 120000 | 20000 |  | 主线完工通车。 | 建成 | 文成县交通局 |
| 26 | 235国道泰顺金北斗至牛栏岗段改建工程 | 改建一级公路6.3公里，隧道975米/2座。 | 56000 | 10000 | 50 | 累计完成路基工程90%，桥涵工程90%，隧道工程90%。 | 续建 | 泰顺县交通运输局 |
| 27 | S230省道（原57省道）瑞安宁益至龙湖段改建工程 | 起宁益至龙湖，全长约9.1公里，二级公路，路宽12-15米。 | 31000 | 5000 |  | I标完成桥梁下部结构及梁板架设,完成路基建设。 | 续建 | 瑞安市交通工程建设办公室 |
| 28 | S215省道安吉至洞头公路永嘉巽宅至桥下段工程 | 共33.7公里，其中一级公路5.5公里，二级公路28.2公里。 | 209239 | 35000 | 1247.3 | 路基、桥梁、隧道完成20%。 | 续建 | 永嘉县工务局 |
| 29 | S333（49省道）永嘉桥下至桥头段改建工程 | 一级公路17.8公里。 | 192105 | 35000 | 1223.4 | 路基、桥梁、隧道完成20%。 | 续建 | 永嘉县工务局 |
| 30 | 泰顺县文福公路工程（横坑至泗溪段、仕阳至龟湖段） | 横坑至泗溪、仕阳至龟湖段，二级公路27.872公里，独立桥梁3051米/16座，独立隧道1448米/3座。 | 72150 | 10000 |  | 累计完成路基85%，路面60%，桥梁65%，隧道100%。 | 续建 | 泰顺县交通运输局 |
| 31 | 228国道至323省道连接线 | 全长约6.8公里，水坑村至塔东村段双向六车道，一级公路标准，路宽33米；塔东村至瑶南段双向四车道，一级公路标准，路宽25.5米。 | 98000 | 11000 |  | 完成路基10%、桥梁10%。 | 续建 | 乐清市港口新城投资有限公司 |
| 32 | 温州市瓯江口产业集聚区龙湾至瑞安公路瑞安段 | 起于塘下镇与龙湾交界处，与温州洞头至鹿城公路龙湾永中至海城支线相接，终点为东山下埠，路线全长12.3公里，设公路养护管理用房1处。双向六车道一级公路设计，兼顾城市道路功能。 | 153200 | 20000 | 648 | 软基、桥梁桩基各完成15%。 | 续建 | 瑞安市交通工程建设办公室 |
| 33 | 洞头区大门镇岙底至寨楼公路工程 | 总用地面积约71.82亩，路线全长2.943km，其中道路长度1.527km，隧道1.283km，桥梁长0.133km，主要建设内容包括道路、隧道、桥梁、涵洞、机电、公路设施及预埋管线、绿化及环境保护、排水等配套工程。 | 44808 | 8000 |  | 基本完成隧道主体工程。 | 续建 | 洞头区交通建设指挥部 |
| 34 | 乐清火车站至七里港区连接线（一期）工程 | 一级公路结合市政功能，设计速度60km/h，双向六车道，一期工程长3.9公里，宽50米。 | 59000 | 12000 |  | 路基全线贯通，12月建成。 | 建成 | 柳白新城建设办公室 |
| 35 | 永嘉县上塘至瓯北公路工程 | 路线全长约11.8公里，六车道一级公路标准建设。设计速度为80公里/小时，路基宽度为32米。路线起点为永嘉上塘，与上塘镇环城北路相交，终点为瓯北，与104国道温州西过境段相交。 | 198500 | 40000 | 40 | 12月建成，通车。 | 建成 | 上塘至瓯北公路工程建设工作领导小组办公室 |
| 36 | 永嘉县水门路工程 | 一级公路3.35km。设计时速80km/h，路基宽24.5m。 | 37500 | 9000 | 106 | 路基、隧道完成50%。 | 续建 | 永嘉县水门路建设领导小组办公室 |
| 37 | 阳光大道东向延伸二期及防洪堤工程 | 二级公路，全长约22.3公里，全县设公路养护用房1处普通公路服务站2处。 | 115000 | 20000 |  | 路基部分完成20%，桩基完成20%。 | 续建 | 永嘉县瓯北东片指挥部 |
| 38 | 平阳万全至瑞安锦湖公路工程（平阳段） | 平阳段6.9公里（包括0.59公里的万全连接线）。主线和连接线均采用一级公路标准，设计速度80公里/小时,双向六车道路基宽度32米。 | 59100 | 10000 |  | 桥梁完成100%，路面完成60%。 | 续建 | 平阳县交通运输局 |
| 39 | 缙云至苍南公路平阳至苍南段鳌江口跨江大桥工程（鳌江五桥） | 全长4.6公里，其中跨鳌江大桥约1507米，采用双向六车道一级公路标准设计，设计速度为100km/h，路基宽36米，占用土地约557亩。 | 125113 | 20000 |  | 年底前建成投用。 | 建成 | 苍南县交通局 |
| 40 | 温州市域铁路S1线一期工程 | 西起瓯海区潘桥镇，至灵昆半岛，线路全长53.507公里，初期设站18座，预留站2座。其中S1线机场段7.06亿元。 | 1860700 | 200000 |  | 全线建成并运营。 | 建成 | 市铁投集团 |
| 41 | 市域铁路S2线一期工程 | 北起乐清市城东街道下塘站，南至瑞安市人民路站。线路长度62.95km，设站20座，其中S2线建成段5.08亿元。 | 2615260 | 350000 |  | 工程建设全面展开，主线用地征迁工作基本完成；桩基基本完成，控制性工程隧道完成20%。 | 续建 | 市铁投集团 |
| 42 | 乐清湾港区铁路支线 | 线路长约73.9公里，全段国铁Ⅱ级，单线，其中绅纺至黄田段国铁Ⅰ级，单线预留复线条件。 | 714836 | 50000 |  | 开通运营。 | 建成 | 浙江乐清湾铁路有限公司 |
| 43 | 杭温高铁一期（温州段） | 新建杭温高铁一期义乌至温州段，线路长约200.3公里，设计速度目标值350公里/小时，其中温州段约67.2公里。 | 1170000 | 260000 | 1560 | 征地拆迁完成60%，路基完成30%，桥涵25%，隧道完成25%，站后工程5%。 | 续建 | 市铁投集团（项目公司筹） |
| 44 | 温州机场交通枢纽综合体及公用配套工程 | 建设交通枢纽综合体地下部分,以及给排水、总图、河流改道、道路、消防、110kv变电站等公用配套设施。 | 186000 | 47500 |  | 基本建成综合体地下部分。 | 续建 | 温州机场集团 |
| 45 | 温州机场新建货运区及生产辅助设施工程 | 拟建货运用房3万平方米、货运堆场和货运停车场4.4万平方米，以及公安、安监、特种车库等生产辅助设施。 | 110595 | 2500 |  | 10月建成投用。 | 建成 | 温州机场集团 |
| (二) | 农林水利项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 泰顺县樟嫩梓水库及供水工程 | 水库总库容944万立方米，正常库容920万立方米，正常蓄水位585米，输水洞浅全长10.5千米；日供水量6万吨。 | 51835 | 13000 |  | 1#工区导流洞洞挖完成、上下游围堰填筑完成、大坝基础开挖完成；引水隧洞累计洞挖完成50%，大坝填筑开始。 | 续建 | 泰顺县樟嫩梓水库及供水工程指挥部 |
| 47 | 温州市瓯江引水鹿城西片配水工程（隧洞河道工程） | 新建戍浦江至丰门河引水隧洞、对龙泉头河、前京河进行整治。引水流量为15立方米/秒，引水隧洞采用城门洞型，隧洞长度1450米，规模为7米*6.4米。 | 22237 | 5000 |  | 工程主体完工。 | 续建 | 鹿城区水利建设投资有限公司 |
| 48 | 永嘉县瓯北三江段标准堤工程 | 50年一遇防洪标准，总长12.1 公里，新建水闸5座，加固2座。其中调整段堤线总长4343.9米，加固水闸3座。 | 174300 | 15000 | 193 | 外江侧抛石吹砂及堤身桩基础处理。 | 续建 | 永嘉三江商务区管理委员会 |
| 49 | 平阳县鳌江标准堤（钱仓、东江）加固工程 | 加固堤防9.71公里，加固沿堤配套2座水闸，重建水闸1座。 | 43076 | 10000 |  | 开工堤防加固3公里，实施水闸基础。 | 续建 | 鳌江镇人民政府 |
| 50 | 平阳县鳌江标准堤萧江加固工程 | 加固堤防8.11公里，沿堤配套重建2座水闸改建西炉水闸单孔净宽3.5米。 | 39905 | 5000 |  | 开工堤防加固2.5公里，实施水闸基础。 | 续建 | 平阳县水利发展投资有限公司 |
| 51 | 温州市温瑞平原东片排涝工程经开区段 | 整治河道24条，总长49.949公里，其中新开33.169公里，拓宽9.95公里，疏浚6.83公里。 | 144000 | 5000 |  | 完成四甲浦、新川浦二期及5、6号湖泊开挖施工；开工建设环城河项目。 | 续建 | 温州市水利投资有限公司 |
| 52 | 温州市温瑞平原东片排涝工程龙湾段 | 整治河道51条，总长度78公里，改建水闸1座，治理湖泊2处，滨河景观带3处等。 | 240263 | 15000 |  | 续建城东水闸，三廊桥，宫主殿河，空港新区（天城围垦北园城中河、环城河、经五河、四甲浦）4条河道；完成东排一期工程土地报征工作。 | 续建 | 龙湾区水利投资开发有限公司 |
| 53 | 温州市温瑞平原西片排涝工程鹿城段 | 整治丰门河、仰义河、直河、练墩河、后京河、河岙河、双岙河等7条河道共13.25千米、新建1座泵站和2座水闸，扩建1座水闸，新建牛岭路、江湾路、泰力路以西2#箱涵3.2千米。其中丰门河主河道防洪标准50年一遇，其余20年一遇。 | 79695 | 9000 |  | 2#箱涵桩基施工、箱涵施工；江湾路段箱涵桩基施工、箱涵施工；丰门河预制方桩打设、砼横梁纵梁施工；仰义新开河施工；十里闸站上部结构施工。 | 续建 | 鹿城区农林水利局 |
| 54 | 温州市温瑞平原西片排涝工程瓯海段 | 综合整治长浃河、长浃支河、阳桐河、站东河、站西河、仙门河、十八湾河、前后渡河、娄桥河、河庄河、雄溪河、焦下河等12条河道（河段），整治河道总长24.28公里。 | 93260 | 30000 | 241 | 横河闸站完工，续建阳桐河、雄溪河、长浃支河、卧旗排涝泵站等，开工建设河庄河、前后渡河等。 | 续建 | 瓯海区水利局 |
| 55 | 乐清市乐柳虹平原排涝一期工程 | 整治渠道长16公里，拆除水闸1座，新建泵站、水闸各1座，拆建桥梁30座。 | 169700 | 10000 | 591 | 完成白龙港泵站内河侧围堰，白龙港泵站30%基础支护桩和基础桩施工。 | 续建 | 乐清市河道综合治理办公室 |
| 56 | 鳌江南港流域江西垟平原排涝工程（苍南一期） | 整治河道19公里，新建上横河泵站和灵溪泵站。 | 74400 | 25000 |  | 完成河道治理5公里，完成灵溪泵站基础施工。 | 续建 | 苍南县水利局 |
| 57 | 鳌江干流治理平阳县水头段防洪工程 | 鳌江干流主河道拓宽8.438公里、凤卧溪分洪工程2460米、凤卧溪节制闸工程、水头镇区段节制闸工程、小南排涝泵站工程和凤卧溪城区段疏竣工程2.4公里 | 166859 | 40000 |  | 开工河道整治3公里，完成分洪隧洞开挖。 | 续建 | 平阳县水利发展投资有限公司 |
| 58 | 平阳县南湖分洪工程 | 新建河道长880米，隧洞长6.7公里。 | 180000 | 40000 |  | 主体开工，进行隧洞开挖，出口处水闸基础施工。 | 续建 | 平阳县水利局 |
| 59 | 温州市乌牛溪（永乐河）治理工程 | 总用地规模1495亩。工程整治河道中心线全长12.16公里。 | 71750 | 13000 |  | 建设桥梁14座（完工10座），堰坝完工两座，两岸堤防新建12公里，完工7公里。 | 续建 | 温州市乌牛溪治理工程建设指挥部 |
| 60 | 洞头区状元岛河道水系治理工程 | 建设范围主要包括湖泊面积19.03万m2，水域面积8.6万m2。护岸总长度为9705m，总绿地面积643307.22平方米。 | 44539 | 6000 |  | 完成水工部分建设，完成部分河道景观绿化及部分道路红线外绿化。 | 续建 | 洞头区状元南片围涂建设开发有限责任公司 |
| 61 | 瓯飞一期围垦工程 | 围垦面积13.28万亩，堤线长36.66公里，水闸6座。 | 1100000 | 23000 |  | 海堤加高加固；主体基本完工；争取完工验收，开展标化工作。 | 续建 | 温州市瓯飞经济开发投资有限公司 |
| 62 | 洞头区本岛海洋生态廊道整治修复工程 | 建设北岙、东屏、元觉、霓屿整岛公园及54公里游步道。 | 46000 | 4000 |  | 完成梅花礁公园、铁炉头村东侧至沙岙村西侧生态廊道、南塘湾湿地公园、新城二期湿地公园建设。 | 续建 | 洞头区工务局 |
| 63 | 紫菜现代产业园 | 建设面积（陆地）536亩，滩涂及海域面积3万亩，2018年主要建设紫菜育苗大棚（二期）、紫菜大棚排水排污设施、紫菜标准厂房、加工、紫菜冷冻室等设施。 | 150000 | 20000 |  | 完成厂房主体工程建设。 | 续建 | 温州首元科技发展有限公司 |
| (三) | 能源项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 中石化温州灵昆油库及配套工程项目 | 通过筑堤吹填形成本项目所需建设用地17.67公顷，拟建油库总容量50万m³，一期新建库容20万m³。 | 55125 | 4000 |  | 累计完成填海造地约85%的工程量。 | 续建 | 中石化温州石油分公司 |
| 65 | 温州市区天然气输配工程 | 接收上游气源的东向门站、西向门站、灵霓门站共3个门站，市中、郭溪2个应急气源站，惠民、站西、藤桥、海城4个高中压调压站及茶山天然气分布式能源示范点、沈海截断阀室各1座，建设高压与次高压管线74千米，中压管线620千米。 | 175000 | 8800 |  | 续建郭溪综合站、天长岭隧道，完成46.3公里市政管网建设；开工建设灵霓门站、滨海调压站。 | 续建 | 公用集团燃气有限公司 |
| 66 | 中石化温州液化天然气（LNG）项目（含场平工程） | 包括码头及陆域形成工程、接收站工程（含冷能综合利用）、输气管道工程等部分,建设规模为300万吨/年，管道外输天然气能力300万吨/年，LNG汽车装车外输能力50万吨/年。 | 903600 | 50000 |  | 基本完成开山一标段施工。 | 续建 | 浙江省能源集团有限公司 |
| 67 | 浙江三澳核电项目（含配套项目） | 规划建设容量为6台1250MW级核电机组，一期工程拟建设2台1250MW级压水堆核电机组。 | 4000000 | 20000 |  | 5月，进场道路竣工和厂平工程1号核岛具备负挖条件；9月核准并启动海域工程。 | 续建 | 中广核苍南核电有限公司 |
| 68 | 永嘉垃圾焚烧发电厂改造提升二期 | 新建一台750吨/日垃圾焚烧炉，配套建设一台18MW汽轮发电机组。 | 40377 | 20000 |  | 土建工程完成60%,安装工程完成40%。 | 续建 | 永嘉县垃圾焚烧发电厂指挥部 |
| 69 | 220千伏输变电工程 | 开工220千伏垂杨变220kV变电站整体改造工程、温州南雁～垂杨220千伏线路增容改造工程等工程；推进建设大门、藤桥等输变电等工程，开工变电容量81万千伏安，线路长116.6千米，投运变电容量180万千伏安，线路长度61.02千米。 | 209070 | 77771 |  | 开工变电容量81万千伏安，线路长116.6千米，投运变电容量180万千伏安，线路长度61.02千米。 | 续建 | 国网温州供电公司 |
| 70 | 110千伏输变电工程 | 开工110千伏龙港6、仙庄、马站等输变电工程，继续推进110千伏马肯恩、叶蕉、天成等工程建设，开工变电容量100万千伏安，线路150.33公里，投产变电容量80万千伏安，线路115公里。 | 125847 | 43844 |  | 开工变电容量100万千伏安，线路150.33公里，投产变电容量80万千伏安，线路115公里。 | 续建 | 国网温州供电公司 |
| 71 | 温州城乡配电网（含中心镇）建设工程 | 完成城乡电网中低压线路建设、配变布点和更换、配网网架优化、满足中心镇经济发展需求。 | 250000 | 150000 |  | 建成中低压线路2600千米、配变1800多台。 | 续建 | 国网温州供电公司 |
| (四) | 城市建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 西向水厂输配水干线工程 | 新开工隧洞长度8.3千米，配套管线约15.4千米，加压泵站一座。 | 57145 | 5000 |  | 隧洞段爆破完成2千米。 | 续建 | 公用集团自来水分公司 |
| 73 | 泰顺污水总厂和给排水工程PPP项目 | 位于罗阳溪和交垟溪下游约500m处的山坳中，项目近期规模2万吨/日，远期规模4万吨/ 日，总用地规模约5.6652公顷。 | 60000 | 7000 |  | 完成污水处理总厂建设，老城部分道路管网改造。开工建设泰庆南路、泰庆北路、泰景路、常青路。完成管网建设4.5公里，d300-d600污水管道4.5km，改造或新建d400-d1500雨水管道3km。 | 续建 | 泰顺污水总厂和给排水工程前期指挥部 |
| 74 | 温州市动车南站西广场道路及配套工程 | 站前双层道路、出租车及社会车辆停车场、港湾式公交场站。出租车蓄车场及社会停车场，首层车场1.5万平方米，地下一层车库1.1万平方米；公交场站约5000平方米。 | 56675 | 11600 |  | 工程全面完工。 | 建成 | 温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司 |
| 75 | 温瑞大道二期道路提升整治工程（鹿城段） | 鹿城段北起黎明路，南至庆丰桥，道路长度约3065米，建设标准为交通性城市主干道，设计车速50公里/小时。 | 49200 | 19000 |  | 3月前基本完成南浦桥以南段道路整治工程，完成地下管线的迁改等工作；12月完成南浦桥重建、下立交在内的所有工程量。 | 建成 | 鹿城区住建局 |
| 76 | 瓯海大道西延三期工程（瞿溪环岛-泽雅） | 起点位于瞿溪环岛处，点位于泽雅镇源口村，与温源线平面交叉位置。全长约8.787km，按城市主干路标准，设计车速主车道60km/h，辅助车道40km/h，其中隧道5.6公里，双向六车道标准，规划断面宽度为50米。 | 312308 | 10000 | 105 | 隧道开挖初期支护二衬。 | 续建 | 瓯海区交通工程建设中心 |
| 77 | 温州市环山北路龙湾段道路工程 | 东起龙江路，西至大罗山西侧隧道口，城市主干道，全长约7公里，其中隧道长约1.4公里，双向6车道，宽50米。 | 158802 | 8000 |  | 77省道--大罗山隧道西南口段基本完成。 | 续建 | 龙湾城市中心区开发建设管委会 |
| 78 | 温州大道东延（钱江路-温强路） | 全长3682米，规划红线宽50米，按主干道标准设计，包含1条道路、2座桥梁、1座隧道。 | 121464 | 12000 |  | 完成沈海高速跨线桥部分钢箱梁架设，完成道路工程50%，开始茅竹岭隧道施工。 | 续建 | 龙湾城市中心区开发建设管委会 |
| 79 | 龙湾区永定路（建中街-滨海大道）市政道路工程 | 城市主干道标准，全长2623米，总用地面积131734.92平方米。 | 143842 | 38000 |  | 沥青、人行道完成25%，路基、管线、桥梁结构完成35%。 | 续建 | 龙湾城市中心区管委会 |
| 80 | 状元南片市政道路工程 | 项目总用地面积约439亩，路线全长10.2km。道路8条，桥梁1座，涵洞一座。 | 38580 | 6000 |  | 基本完成海景路和通港东路永久路面施工。 | 续建 | 洞头区工务局 |
| 81 | 瓯飞工程瑞安垦区与南金公路连接线道路（万松东路延伸线二期） | 城市主干道，全长约4.7公里，宽60-76米，滨海大道至丁山垦区，包括桥梁16座，总用地512亩。 | 55000 | 10000 |  | 完成全线路基填筑及水稳层铺设，完成配套管道工程、桥梁工程、河道工程。 | 续建 | 瑞安滨海新区管委会 |
| 82 | 瓯江路西延工程 | 道路全长5.8千米，规划红线宽30米，按城市次干道标准设计，时速40公里/小时。其中一期北起沿发路，南至规划仰义水闸，道路全长550米；二期北段北起沿达路，南至沿盛路，衔接江滨A线一期工程；南段北起仰义水闸，南至一号路。 | 74000 | 12000 |  | 主体工工程施工，12月完工。 | 建成 | 鹿城区农林水利局 |
| 83 | 瑞安市飞马公路铁炉至繁荣段改建工程（瑞南大道三期） | 起点为主纬一路，终点为温福铁路，长2.19km，宽42m。 | 29783 | 5000 |  | 路面完成60%。 | 续建 | 瑞安江南新区管委会 |
| 84 | 丁山二期围垦区市政道路工程 | 位于丁山二期，占地约1244亩，项目含9条道路，其中城市主干路4条，次干路4条，支路1条。 | 287076 | 40000 |  | 完成凤凰路、河南路、腾达路、闻涛路的工程量80%。 | 续建 | 瑞安市经济开发区管委会 |
| 85 | 温州市广化南路（瓯海段）道路建设工程 | 北接鹿城区广化路，南至娄桥街道南环线，城市快速路，长6.5公里，宽50米。 | 226932 | 15000 |  | 完成至瓯海大道以北段，涉铁段开工。 | 续建 | 瓯海区交通工程建设中心 |
| 86 | 温州市七都大桥北汊桥 | 主桥全长1866米，其中跨瓯江北航道特大桥长680米，引桥长1186米，另设互通2座，改建104国道1.74公里。 | 193357 | 32000 |  | 主桥索塔及水中墩柱基本完成；引桥水上、陆上承台墩柱基本完成；互通枢纽桩基承台基本完成；改河基本完成。 | 续建 | 温州市七都大桥北汊桥建设有限公司 |
| 87 | 乐清市盐盆山隧道及接线工程 | 全长1.8千米，城市主干道，宽40米，桥梁2座，涵洞1处。 | 54200 | 12000 | 7.3 | 完成桥梁桩基础及下部结构施工，梁板预制及架设；跨高速公路段钢箱梁施工；隧道贯通。 | 续建 | 乐成中心城区管委会 |
| 88 | 温州市瓯江口新区一期市政工程 | 瓯江口新区一期14.72km2范围内市政工程（包括道路、桥梁、河道、广场、景观、绿地、污水提升泵站、垃圾中转站和区域内各种市政管线及综合管廊等）。 | 1360000 | 35000 |  | 完成涉海区域外的道路工程，完成雁翔河（纬三路~滨水北路）、北堤湖河道开挖，完成管廊安装工程，完成部分道路内外绿化工程和部分河道景观工程。 | 续建 | 温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司 |
| 89 | 文昌路综合管廊工程 | 全长1700米，包括220千伏六回路，110千伏四回路，综合通信给水管。 | 35029 | 6000 |  | 基本完成（除受金温铁路废除影响段）。 | 续建 | 龙湾城市中心区开发建设管委会 |
| 90 | 温州生态园三垟城市湿地公园建设工程 | 总占地面积10.67平方公里，总建筑面积控制在29.12万平方米内，景观绿化面积约710公顷。 | 766400 | 100000 |  | 完成南仙堤二期（水上游线）生态建设、一期主环线西段（温中路-西北入口）生态建设等项目建设；新开工城市生态休闲片区、保育区生态重建一期、城市生态休闲片区二期、西出入口改造提升等项目。 | 续建 | 温州生态园管理委员会 |
| 91 | 平阳县市民公园建设工程一期 | 总用地面积70656平方米，其中绿地面积47580平方米，活动广场面积15666平方米，道路面积7421平方米，总建筑面积为54384平方米，其中地上建筑面积400平方米，人防地下室面积53984平方米（含平阳县1601工程），地下停车位1469个。 | 50665 | 16000 |  | 市民公园（一期）地下工程基本完成。 | 续建 | 平阳城市中心区开发建设有限公司 |
| 92 | 温州市龟湖街坊建设工程 | 项目包括G-17b、G-18、G-21b、G-22等4个安置房项目、河道驳坎工程及江浦路、马鞍池东路2条市政道路工程。 | 191790 | 22440 |  | 安置房桩基、基坑施工。办公楼结顶。驳坎（完工验收后）保修期阶段，桥梁施工。 | 续建 | 温州市名城建设开发有限公司 |
| 93 | 温州生态园三郎桥A15地块旧村农房改造安置工程 | 用地57689㎡，总建筑面积250271㎡（其中地下室48896㎡）。 | 138666 | 15000 |  | 完成附属工程施工。 | 续建 | 温州生态园建设开发有限公司 |
| 94 | 瓯江路道路及景观改造提升工程 | 东起香源路西至东瓯大桥，全长约10公里，工程内容包括打通水门头段交通“瓶颈”，建设“三道”（漫步、健身、骑行），改造码头，节点绿化整治，人文、历史文化提升、建筑立面局部改造等。 | 223000 | 13500 |  | 完成过街天桥、码头结构建设；完成水门头下穿及拓宽段前期工作并进场。 | 续建 | 温州市鹿城区城市综合开发投资管理有限公司、温州市公共建筑建设投资有限公司 |
| 95 | 中央绿轴区F-01地块、规划五路地下空间建设项目 | 占地面积19971平方米，其中F-01地块用地面积16617平方米，另规划五路地下空间335平方米。F-01地块计入容积率的地上总建筑面积为74777平方米。自持建筑面积35000平方米。 | 103726 | 14000 |  | 12月完成地下室施工。 | 续建 | 温州凯元置业有限公司 |
| 96 | 中央绿轴区D-34b地块、D-34a地块地下空间及水下通道建设项目 | 建设用地面积8869平方，另D-34a地块的地下空间用地面积1544平方米及下水管道用地用地面积为225平方米。另D-34b地块计入容积率的地上总建筑面积39911平方米。 | 48381 | 7000 |  | 12月完成地下室施工。 | 续建 | 温州万圣置业有限公司 |
| 97 | 永中街道朱垟城中村改造（F-04地块）工程 | 用地面积71.42亩，总建筑面积17万平方米，地上建筑面积13.47万平方米。 | 118068 | 20000 |  | 完成主体工程的70%。 | 续建 | 龙湾区永中街道 |
| 98 | 浙南科技城龙水片（YB-04-I-02、YB-04-I-06地块）城中村改造工程 | 总用地面积89亩，建筑面积约17万平方米。 | 269379 | 25000 | 7 | 06地块地下室施工，02地块桩基施工。 | 续建 | 浙南科技城建设投资集团有限公司 |
| 99 | 蒲州街道江前村城中村改造工程 | 总用地面积73.31亩，总建筑面积约22.77万平方米。 | 160452 | 30000 |  | 14#楼结顶，其他楼主体结构施工。 | 续建 | 蒲州街道办事处 |
| 100 | 龙湾城市中心区城中村改造工程（永中单元G-01地块） | 总用地面积67310平方米，总建筑面积168275平方米。 | 309700 | 52000 |  | 完成50%桩基施工。 | 续建 | 温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司 |
| 101 | 龙湾城市中心区城中村改造工程（永中单元A-34地块） | 总用地面积68.751亩，总建筑面积100828平方米。 | 216990 | 45000 |  | 完成50%桩基工程和进入地下室工程施工。 | 续建 | 温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司 |
| 102 | 蒲州街道汤家桥村（双车头）城中村改造工程 | 总用地面积35231.4平方米，总建筑面积约157955平方米，地上计容建筑面积约105353平方米，其中住宅100003平方米，地下建筑面积49495平方米。 | 103760 | 18000 |  | 完成地下室主体建设。 | 续建 | 温州臻龙建设投资集团有限公司 |
| 103 | 龙江路电力线上改下迁改工程（中心区段） | 龙江路上改下综合管廊（瓯海大道-永定路）全长1.8公里，建设管廊主体及给排水等管线。 | 52435 | 13000 |  | 管廊主体基本完工。 | 续建 | 龙湾城市中心区管委会 |
| 104 | 梧田棚户区改造（E-03地块）安置房工程 | 总用地面积113.9亩，总建筑面积223024平方米，另地下建筑面积为69680平方米。 | 167993 | 19000 |  | 外墙、附属施工，12月完工。 | 建成 | 瓯海区城市建设中心 |
| 105 | 梧田塘西村城中村改造工程 | 用地面积154.25亩，总建筑面积42.69万平方米。另地下室9.8万平方米。 | 146110 | 25000 |  | 完成外立面涂料和幕墙等装饰工程。 | 续建 | 瓯海区城市建设中心 |
| 106 | 新桥街道新桥社区保障性安居工程（D-27地块） | 总用地面积51.65亩，总建筑面积123446平方米，另地下室57300平方米。 | 98828 | 10000 |  | 完成主体结构中间验收，外墙粉刷及外架拆除。 | 续建 | 瓯海中心区建设中心 |
| 107 | 瓯海区娄桥街道保障性安居工程（D-26地块） | 总用地面积44.8亩，总建筑面积为87965平方米，另地下室22353平方米。 | 50845 | 6000 |  | 主体结顶。 | 续建 | 瓯海中心区建设中心 |
| 108 | 梧田街道泽霞住宅区城中村改造安置房工程 | 总用地面积7.52万平方米，建筑面积31.02万平方米，其中地下室9.21万平方米，安置房1428套。 | 164428 | 25000 |  | 主体施工，主楼完成至23层结构。 | 续建 | 瓯海区城市建设中心 |
| 109 | 南白象街道南湖村城中村改造安置房工程（D-1-02地块） | 总用地面积130.79亩，总建筑面积32.8万平方米，其中计容建筑面积21.8万平方米，地下室9.45万平方米，安置房1576套。 | 162637 | 25000 |  | 地下室顶板施工完成80%，主体施工完成5%。 | 续建 | 瓯海区城市建设中心 |
| 110 | 瓯海区铁路站前保障性安居工程(B-22地块) | B-24a、b-24b、B-22、B-23地块等四个地块，总用地面积90.4亩，总建筑面积24.45万平方米，其中地下室面积6.46万平方米。 | 125278 | 20000 |  | 主体施工。 | 续建 | 温州铁路南站综合管理中心 |
| 111 | 南门广场团块危旧房改造项目 | 位于玉海街道南门社区，建设总用地面积82亩，总建筑面积248640㎡，其中地上面积164640㎡，地下面积84000㎡，共建设12幢房屋，包括幼儿园和办公用房。 | 224952 | 45000 |  | 完成地下室施工。 | 续建 | 瑞安市国投集团 |
| 112 | 永嘉三江13、14#地块农房改造集聚建设项目 | 13#浦东地块总用地100亩，总建筑面积22.6万平米；14#后江地块总用地10亩，总建筑面积2.5万平方米。 | 142000 | 34000 |  | 12月建成，总包工程完工，配套附属工程基本完成。 | 建成 | 永嘉县三江新城开发投资有限公司 |
| 113 | 文成县下沙垟城中村项目 | 总用地面积71795平方米，总建筑面积256919.21平方米，计入容积率面积193860平方米，总户数1410户。 | 130808 | 15000 | 63 | 主体施工。 | 续建 | 文成县大峃城市新区管理委员会 |
| 114 | 文成县樟台村城中村项目 | 建设用地面积36813.87平方米，项目拟建地上计容建筑面积92000平方米、地上架空层建筑面积580平方米、地下建筑面积32000平方米。 | 63568 | 10000 |  | 主体工程施工。 | 续建 | 文成县大峃城市新区管理委员会 |
| 115 | 龙港镇江口村A01、A03城中村改造（老城改造项目） | 占地面积113.6亩，建筑面积22.05万平方米，共建设套房1869套。 | 180000 | 40000 |  | A01地块开始主体工程施工；A03地块主体工程50%。 | 续建 | 苍南县龙港镇政府 |
| (五) | 社会事业项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 温州肯恩大学 | 一期教学、行政、宿舍、食堂及附属建筑面积合计164000m2,及校园附属基础设施。占地约1059.4亩，地上建筑面积305288平方米，地下建筑面积12212平方米。计划招收全日制在校生10000人。 | 159008 | 22000 |  | 学生宿舍二区计划2019年12月完成工程预验收；建筑与设计学院2019年12月完成工程预验收；学生学习中心2019年12月主体结顶。 | 续建 | 温州肯恩大学 |
| 117 | 温州市郭溪南单元安防学院J-02北地块建设工程 | 总建筑面积275576㎡，其中计容建筑面积247832㎡，架空层5702㎡，地下建筑面积22042㎡，其中1#综合楼建筑面积7125㎡。 | 169052 | 6100 |  | 1#综合楼5月竣工，二阶段主体施工。 | 续建 | 浙江安防职业技术学院 |
| 118 | 浙江工贸职业技术学院（浙江第一高级技工学校）扩建工程 | 规划总用地面575521平方米，总建筑面积350692㎡，其中地上面积334730㎡，地下面积15962㎡。分期建设，其中一期建筑面积约224595平方米。 | 216222 | 18000 |  | 一期竣工交付。 | 续建 | 浙江工贸职业技术学院 |
| 119 | 温州市第二职业中等专业学校迁扩建工程 | 总用地面积173266.6平方米；地上计入容积率建筑面积149436.2平方米，地下建筑面积8823.9平方米，计划招生5040人。 | 86433 | 13000 |  | 12月完工。 | 建成 | 温州市第二职业中等专业学校 |
| 120 | 虹桥职业技术学校迁扩建工程 | 征地151.97亩，办学规模60个班级，建筑面积70800㎡ | 37000 | 6000 |  | 基础工程完成，年底主体工程完成。 | 续建 | 虹桥职业技术学校 |
| 121 | 永嘉县职业教育中心一期工程 | 项目分三期，第一期用地340亩，中职按120个班，6000名在校生设计学校。 | 90000 | 30000 |  | 主体工程完工。 | 续建 | 永嘉县三江商务区 |
| 122 | 温州市第三十二中学一期建设工程 | 总用地面积185.6亩，其中一期用地面积142.46亩；地上建筑面积：73346平方米，地下面积：4493.2平方米。包括图书馆、教学楼、专业教室、行政办公楼、校史馆、学生宿舍、食堂、风雨操场等。 | 36423 | 6000 |  | 12月完工。 | 建成 | 温州市第三十二中学 |
| 123 | 温州体育运动学校迁建工程（永中校区） | 总用地面积115.31亩，学生数2000人，新建地上总建筑面积67125平方米。 | 45487 | 17000 |  | 6月基本完工。 | 建成 | 市体育局 市体投集团 |
| 124 | 东新产城高级中学建设工程 | 东至港口大道、南至镇府路、西至凤锦北路、北至后里河，办学规模为48班寄宿制高级中学，占地139亩，总建筑面积约9.7万㎡。 | 30000 | 5000 |  | 8月底完成全部主体单元装修，12月份完成附属及景观绿化工程并全部工程完工。 | 建成 | 瑞安市滨海新区管委会 |
| 125 | 瓯海区站前学校 | 建设九年一贯制学校（60个班），总用地面积85.77亩。其中一期占地40.99亩，二期占地44.78亩。总建筑面积48606平方米，其中地下室建筑面积23434平方米。 | 39000 | 10000 |  | 主体结顶。 | 续建 | 温州铁路南站综合管理中心 |
| 126 | 平阳昆阳镇城东小学建设工程 | 总用地面积66亩，总建筑面积为41610平方米；其中一期用地面积为19570平方米，建筑面积为24170平方米，二期用地面积为24493平方米，建筑面积为17440 | 25089 | 14000 |  | 主体基本建成。 | 建成 | 平阳城市中心区开发建设有限公司 |
| 127 | 温州医科大学附属第二医瑶溪医院 | 三级甲等综合性医院，总用地面积170亩，建筑面积169500平米，其中地上134500平米，地下35000平米，建成后床位数1000张,远期计划2000张。 | 100478 | 29263 |  | 工程全面竣工。 | 建成 | 温州医科大学附二医 |
| 128 | 温州市瓯江口新区医院建设一期工程 | 分为一期医疗综合楼和二期行政科研综合楼两部分。其中一期医疗综合楼，由三栋住院病房楼、一栋门急诊医技及部分附属用房，总建筑面积158350平方米。 | 131973 | 15000 |  | 一期交付使用。 | 建成 | 温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司 |
| 129 | 文成县人民医院新建工程 | 二级甲等医院，占地94亩，地上建筑面积约53727.3平方米，地下建筑面积22112.7平方米，病床600张。 | 38000 | 3000 | 15 | 完成地下室、主体结构及砌体工程。 | 续建 | 文成卫计局 |
| 130 | 平阳县第二人民医院工程 | 用地面积64.5亩，建筑面积63506平方米，二级甲等，床位500张。 | 52900 | 7000 |  | 二期工程初步竣工验收。 | 续建 | 平阳县工务局 |
| 131 | 平阳县中医院迁建工程 | 用地面积100亩，建筑面积80208平方，等级为三级甲等，床位800张(其中康复病床200张）。 | 73068 | 12000 |  | 完成土建工程量约18%，处于地下室及部分主体结构施工。 | 续建 | 平阳县中医院 |
| 132 | 温州奥林匹克体育中心-主体育场二期工程 | 地上建筑面积70000平方米，主要建设一个5万座主体育场配套室外标准400米田径训练场及其他配套室外工程。 | 100383 | 30000 |  | 桩基完成；主体结构施工。 | 续建 | 市体育局 市体投集团 |
| (六) | 工业项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 威马汽车制造温州有限公司新能源智能汽车零部件项目 | 项目规划用地约972.64亩。建设包括新能源汽车车身总成、动力电池、电机、底盘零部件等新能源汽车关键部件生产车间以及公用动力、实验基地。生产规模为年产10万套新能源汽车零部件。 | 544037 | 60000 |  | 项目整体竣工验收。 | 建成 | 威马汽车制造温州有限公司 |
| 134 | 浙江合泰汽车科技有限公司汽车零部件项目 | 项目总建筑面积约227391.83平方米，。年产智能电子转向系统产品100万套，形成年产值：782万元/亩（含）以上。 | 101500 | 5000 |  | 一期完工采购设备并生产研发，二期工程结顶。 | 续建 | 浙江合泰汽车科技有限公司 |
| 135 | 海星海事年产60万只舰船及海洋工程配套产品项目 | 总用地面积75.71亩，总建筑面积58500平方米，主要建设内容包括研发中心、职工公寓、生产车间、研发中心、仓储等。 | 40390 | 8000 |  | 主体基本完成，附属施工。 | 续建 | 海星海事集团有限公司 |
| 136 | 人民电器集团有限公司年产300万台新型永磁无刷无铁芯宽频智能节能电机系列产品建设项目 | 总用地300亩，总建筑面积50万平方米，生产用房及辅助非生产用房新建建筑面积50万㎡，建成后预计年产300万台新型永磁无刷无铁芯宽频智能电机及200万台智能低压电器盒1000万只OLED节能照明灯。 | 148000 | 20000 |  | 一期工程完成，设备入驻，二期竣工、三期开工建设。 | 续建 | 人民电器集团有限公司 |
| 137 | 德力西集团有限公司年产1万套智能电网变电站自动化系统装置及端应用产业化建设项目 | 总用地400亩，总建筑面积55.1万平方米，生产用房及辅助非生产用房新建建筑面积550600平方米。 | 186250 | 27000 |  | 1#/2#/3#地块投入使用，4#、5#、6#二期完成主体施工，6#地块一期开始建设。 | 续建 | 德力西集团有限公司 |
| 138 | 台邦精密减速器项目 | 项目总用地面积为220亩，新建生产及辅助非生产用房建筑面积为41.05万平方米。项目建成后预计年利润20000万元。 | 173400 | 30000 |  | 一期完成桩基工程，完成主体工程50%。 | 续建 | 台邦电机工业集团有限公司 |
| 139 | 浙江德威硬质合金制造有限公司生产及辅助非生产用房建设项目 | 总用地158亩，一期用地58亩。超细晶粒合金棒材年产量2000吨/年，矿用合金年产量1500吨/年，合金刀具年产量3000万支/年。 | 128000 | 30000 |  |  | 续建 | 浙江德威硬质合金制造有限公司 |
| 140 | 温州瑞明工业股份有限公司新增年产1550万件汽车轻量化关键零部件智能化生产线建设项目 | 位于丁山二期，总用地面积380亩，总建筑面积为449922平方米，建设压铸车间、重力铸造车间、模具、装备制造车间、机加车间、精加工车间。 | 210917 | 40000 |  | 主体施工。 | 续建 | 瑞安经济开发区管委会 |
| 141 | 瑞立汽车零部件智造项目一期 | 位于丁山二期、东新产城等地，总用地面积210亩，地上总建筑面积358117.3平方米，建设包括新能源汽车零部件制造中心和汽车零部件生产扩能中心。 | 92261 | 25000 |  | 主体施工。 | 续建 | 瑞安经济开发区管委会 |
| 142 | 丰树温州汽车零配件先进制造产业项目 | 建设厂房、宿舍楼、配套用房、门卫室等建筑，建成后主要产品为汽车零部件及配件。 | 130000 | 30000 |  | 完成地基部分、进行地上钢架结构施工。 | 续建 | 丰帆实业(温州)有限公司 |
| 143 | 浙江欧珑电气有限公司年产800万㎡高精密度电子电路扩建工程 | 用地面积108亩，预计生产楼面积122182.08㎡，办公楼面积8667㎡，仓库面积1263.6㎡，宿舍楼面积10988.5㎡，保安室面积：1045.32㎡，合计144146.5㎡；本项目建设采用混泥土结构，形成年产800万平方米高精密度电子电路。 | 300050 | 10000 |  | 完成地下室，进行主体施工。 | 续建 | 浙江欧珑电气有限公司 |
| 144 | 浙南产业集聚区长江汽车电子扩建项目 | 项目用地亩数约121亩，总建筑面积面积约19万平方米，总投资约5亿元，用于汽车电子产品的生产。 | 50000 | 7000 |  | 4#厂房设备开装，3#厂房主体完成，2#3#4#宿舍楼投入使用，研发车间进入精装修。 | 续建 | 温州长江汽车电子有限公司 |
| 145 | 正泰（乐清）物联网传感器产业园 | 总规划用地382亩，总建筑面积45万平方米，其中地上建筑面积35万平方米，地下建筑面积10万平方米。 | 210000 | 32000 |  | 完成3号地块全部主体结构、砌体结构施工。 | 续建 | 正泰集团 |
| 146 | 科都（乐清）智能电气产业园 | 项目总用地面积为151亩，新建生产及辅助非生产用房建筑面积为28.17万平方米。其中本期项目总用地面积为90.9亩，总建筑面积为151452平方米。 | 105000 | 30000 |  | 完成生产用房建设7.4万平方米。 | 续建 | 科都电气有限公司 |
| 147 | 乐清湾港区菲姿时尚产业园 | 总建筑面积65万平方米，年产服装300万件。 | 235000 | 30000 |  | 完成拉菲娜品牌制造基地6幢生产用房建设。 | 续建 | 浙江菲姿时装有限公司 |
| 148 | 红光智能电气产业园建设项目 | 总用地155.3亩，一期用地55.3亩。年产5000台智能三相不平衡补偿装置、5000台智能节能变压器、25000台智能线路故障指示器、5500台智能线路开关等规模。 | 120000 | 30000 |  |  | 续建 | 红光电气集团有限公司 |
| 149 | 瑞安市置信工业城 | 选址于丁山二期，总用地面积503亩，总建筑面积839377平方米。其中厂房面积68.4万平方米，宿舍面积10.9万平方米，配套服务用房面积4.1万平方米，配套用房面积4833平方米。机动车停车位2053个，其中立体停车位614个。 | 211548 | 50000 |  | 主体基本结顶。 | 续建 | 瑞安市经济开发区管委会 |
| 150 | 华峰新材料产业园 | 位于丁山二期围垦区，进港公路以西，规划西环河以南，占地面积约1146亩（其中一期550亩）,拟建设年产30万吨聚酯多元醇、30万吨革用树脂、6万吨氨纶、16万吨尼龙66、30万吨TPU项目。 | 160000 | 25000 |  | A地块基本完工，B地块开工建设。 | 续建 | 中国华峰集团 |
| 151 | 彩虹智慧科技园 | 项目选址龙港镇，用地面积226.53亩，拟通过组建公司的方式，投资11个亿，将竞拍所得的瑞田钢业用地打造成龙港工业2.5综合体产业园，扶持并引进小微企业入园。 | 110000 | 40000 |  | 完成地下室工程，高楼框架主体施工部分到10层。 | 续建 | 苍南县龙港镇政府 |
| 152 | 钱库小微创业园一期(新安) | 占地面积198亩，用于钱库镇传统制造业产业提升和小微企业的入驻生产。 | 70000 | 30000 |  | 12月份建成投入使用。 | 建成 | 苍南县钱库镇 |
| 153 | 龙港新城小微园区 | 规划面积660亩，占地面积453亩，总建筑面积70万平方米，建设印刷、包装、塑料企业等传统企业提升园。 | 160000 | 40000 |  | A、B、E地块四季度完成市政工程及专项验收工作；G地块四季度开始室内装修工程，外墙装饰等工程。 | 续建 | 苍南县龙港新城管委会 |
| 154 | 龙港新城电雕电镀园区 | 选址龙港新城XC-C04-A地块，占地面积230亩，产业定位为电镀电雕，共有22幢建筑及配套设施。 | 87003 | 15000 |  | 开展地面基础施工。 | 续建 | 苍南县电雕协会 |
| 155 | 浙江立洲实业有限公司苍南县钱库镇再生纤维综合利用产业基地项目（原循环经济产业项目） | 项目用地159亩，总建筑面积254000平方米，建设生产车间、仓库及科研中心等用房。 | 49250 | 14000 |  | 8月份完成全部附属工程及设备进驻。 | 建成 | 苍南县望里镇政府 |
| 156 | 浙江萧邦控股集团有限公司年产3万吨多层复合医用防护材料、1万吨PE包装膜项目 | 总用地面积125亩，总建筑面积159100平方米，形成年产3万吨多层复合医用防护材料、1万吨PE包装膜生产线及配套工程 | 50000 | 6000 |  | 12月份，基本建成。 | 建成 | 浙江萧邦控股集团有限公司 |
| 157 | 年产250万平方米光学膜生产基地建设项目 | 总用地面积103.34亩，总建筑面积137340平方米，建成后年产250平方米光学膜生产能力，年可创产值10亿元的光学膜生产基地。 | 50860 | 6000 |  | 完成二期桩基工程量70%。 | 续建 | 温州市帝仁新材料有限公司 |
| 158 | 浙江森盟包装有限公司年产10万吨PLA新材料项目 | 总用地325亩，一期175亩，二期150亩，项目建成后年产100000吨的PLA新材料。 | 160000 | 15000 |  | 科研楼主体结构结顶；厂房、仓库、综合楼等桩基施工。 | 续建 | 浙江森盟包装有限公司 |
| 159 | 百威英博（温州）啤酒有限公司年产120万吨啤酒项目 | 年产120万吨百威啤酒项目，占地约500亩，分四期建设，达产后年产值约30亿元，税收约7亿元。 | 200000 | 10000 |  | 完成地下室，进行主体施工。 | 续建 | 百威英博（温州）啤酒有限公司 |
| 160 | 女鞋智能分拣车间项目 | 新建厂房总用地面积57846.87平方米，总建筑面积166762平方米 | 45000 | 7000 |  | 完成桩基施工，并开始主体建设 | 续建 | 温州空港亿谷科技发展有限公司 |
| 161 | 温州交通城建工业化生产基地 | 项目总占地面积约619亩，总建筑面积78220平方米。项目总体分两期实施：一期主要为预制梁场、PC生产线、冲压生产线、码头装卸设备及办公生活区；二期主要为管片生产线。 | 111572 | 40000 |  | 营盘基厂区基本建成。 | 续建 | 浙江瓯越交建科技股份有限公司 |
| 162 | 诚意药业医药健康产业园 | 项目主要建设内容包括一幢制剂大楼、研发中心、高架仓库、原料仓库、抗病毒车间、中试车间、抗肿瘤车间及相关配套设施。 | 24000 | 6000 |  | 完成主体工程，启动室外附属工程。 | 续建 | 浙江诚意药业股份有限公司 |
| 163 | 益海嘉里粮油加工项目 | 项目一期约17亿元，建设油脂精炼项目、食用油灌装项目、面粉加工项目、大米加工项目、油脂压榨项目、70000吨级码头项目，城市配送物流项目，配套10万吨罐区，15万吨筒仓群及办公楼、食堂、绿化等基础配套设施；项目二期5.3亿。 | 223250 | 40000 |  | 完成油脂精炼项目，包装车间项目，配套10万吨罐区办公楼、食堂、绿化、消防等基础配套设施80%工程量。 | 续建 | 益海嘉里（温州）粮油食品有限公司 |
| 164 | 浙江江心调味食品有限公司年产30万吨调味品生产基地项目 | 总用地约300亩，总建筑面积约20万平方米，主要包括厂房、辅助用房、办公楼等。 | 100000 | 15000 |  | 完成主体工程30%。 | 续建 | 浙江江心调味食品有限公司 |
| (七) | 服务业项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | 唯品会浙南运营总部 | 该项目用地面积约400亩，该项目计划建设集结算中心、运营中心、仓储配送中心、研发中心、设计中心、培训中心、产品展示中心为一体。 | 141637 | 15000 |  | 完成项目桩基、基础工程，进入主体施工阶段。 | 续建 | 浙江唯品会物流有限公司 |
| 166 | 苍南浙闽台水产城扩建项目（浙南海西水产品采购中心） | 总用地面积约120亩，总建筑面积94140平方米。 | 105000 | 20000 |  | 8月份完成设备投入及装潢工程，并进入营业。 | 建成 | 苍南县灵溪镇政府 |
| 167 | 瓯海时尚智造小镇会展中心工程 | 总用地约82.27亩，总建筑面积127501平方米，另地下室建筑面积41730平方米。 | 107795 | 17000 |  | 主体结顶，外立面基本完工。 | 续建 | 浙江瓯海铁路开发有限公司 |
| 168 | 侨贸进口商品中心 | 位于江南新区侨贸小镇，总用地面积22亩，总建筑面积约87000平方米，建设集星级酒店、免税商超、进口商品展销体验、商务会展为一体的区域性跨境商品综合中心 | 70000 | 14000 |  | 地下室完工，完成部分主体工程。 | 续建 | 瑞安江南新区管委会 |
| 169 | 力天集团汽车梦工场 | 总用地233亩，总建筑面积约18.8万平方米，包括中国汽车论坛永久会址、汽车文化广场、汽车博览及会展中心、汽车影院、劲车卡纳赛车场、儿童汽车体验乐园、品牌汽车4S店、二手车交易中心及电子商务大楼。 | 128000 | 14000 |  | A区完成结顶，B区、C区完成外立面工程与内部装修，项目区域道路、绿化、配套设施完成 | 续建 | 力天集团 |
| 170 | 浙江云谷-磐石云数据中心 | 建设数据中心、冷冻站、配套用房等，建设总规模53310平方米，其中地上51160平方米，地下2150平方米。数据中心将具备7940个标准机架的装机能力，分两期建设。 | 106202 | 22000 |  | 一期工程基本建成。 | 续建 | 浙江云谷数据有限公司 |
| 171 | 乐清市文化产业园建设工程 | 总用地面积55.065亩，建筑面积12.6万平方米。 | 85000 | 20000 |  | 基本建成。 | 建成 | 温州文创置业有限公司 |
| 172 | 温州浙南科技城创新创业新天地项目 | 总用地面积144亩，总建筑面积30万平方米，其中地上建筑面积22万平方米，地下建筑面积8万平方米。 | 195758 | 20000 |  | 二期基本完成；三期桩基完成，进入地下室施工 | 续建 | 浙南科技城建设投资集团有限公司 |
| 173 | 浙江和丰研发总部及科创平台建设项目 | 总用地面积7095平方米，计入容积率地上建筑面积3.19万平方米。 | 50000 | 5600 |  | 10月完成主体施工。 | 续建 | 浙江和丰置业有限公司 |
| 174 | 慢方适铁皮石斛健康产业链项目 | 一期投资11.5亿，其中石斛仿野生种植园项目300亩，百果园项目700亩，石斛森林公园600亩，铁定溜溜项目建筑面积50000平方米以及配套设施等工程。项目二期投资约10.4亿，其中石斛风情街项目，石斛仓储物流中心，石门潭乡村旅居综合体，石斛深加工创业园以及石斛文化产业园区等项目。 | 219785 | 40000 | 50 | 一期主体完工，仿野生种植完工，石斛森林公园完工。 | 续建 | 乐清慢方适文化旅游有限公司 |
| 175 | 东新产城科技创意园一期 | 占地72亩，位于凤锦路以西、文华路以南、后里河以北地块，包括人才公寓、科研大楼、写字楼及相关配套。 | 62000 | 8000 | 5 | 部分主体结顶。 | 续建 | 瑞安市滨海新区管委会 |
| 176 | 瓯海牛山文化旅游度假区项目 | 一期占地面积218.49亩，其中住宅用地181.96亩、商业地块36.53亩，建筑面积306646平方米，其中:住宅面积270096平方米，商业36550平方米，地下建筑面积218512平方米。建设内容包括生态度假酒店、运动婚庆浪漫地、亲子运动体验地、艺术主题慢生活园等。二期c-20旅馆用地，面积为105.83亩。 | 586975 | 58000 |  | 3#、4#、5#、7#地块完成桩基施工，6#、8#地块计划完成70%结构封顶。 | 续建 | 温州华侨城投资发展有限公司 |
| 177 | 岩头楠溪小镇溪山庄园 | 该项目总用地1411亩，建设用地200.217亩，建筑面积19.6万平方米，以旅游度假、休闲养生为开发主体，配套文化体育、医疗休闲等设施。 | 200000 | 20000 |  | 完成主体工程30%。 | 续建 | 永嘉楠嘉旅游开发有限公司 |
| 178 | 文成县黄坦镇凤凰山文化园暨栖真寺扩建项目（一期） | 凤凰山禅修文化公园410亩，一期用地100亩，建设佛教学院配套设施等工程。 | 60649 | 5000 |  | 主体施工。 | 续建 | 文成县黄坦镇人民政府 |
| 179 | 华东大峡谷国际旅游度假区项目 | 总用地面积10000亩，建设主要内容包括生态观光、休闲度假、运动娱乐、田园体验、畲族文化、养生养老、环境保护、旅游综合服务等。 | 600000 | 90000 | 319.58 | 完成游客服务中心，开工建设福泉IN巷、氡水世界等。 | 续建 | 泰顺亿联投资控股有限公司 |
| 180 | 文成县天顶湖旅游接待中心 | 总用地面积680亩，总建筑面积9万平方米。 | 124898 | 10000 |  | C区公寓式酒店2号楼装修，A区独栋别墅建设。 | 续建 | 迦美湖置业有限公司 |
| 181 | 半山半岛旅游建设项目 | 项目用地面积272.8亩，总建筑面积136106㎡，温德姆大酒店34033㎡，酒店公寓8640㎡，度假公馆36338㎡，望海客栈6707㎡，望海公馆26175㎡,山顶公寓22401㎡，物业及酒店配套1183㎡。 | 150000 | 30000 | 30 | 完成温德姆酒店、30栋望海公馆主体建设，推进后续项目基础工程建设。 | 续建 | 苍南县风景旅游局 |
| 182 | 温州市社会福利中心02c地块建设工程 | 总用地面积128.48亩，在温州市慈湖金竹02c地块，总建筑面积12.64万平方米，养老床位约2130张的现代化市社会养老中心。 | 86700 | 10000 |  | 12月底完成预验收。 | 建成 | 温州天都养老项目有限公司 |
| 183 | 温州市本级新建储备粮库一期工程 | 项目选址瓯海潘桥焦下，建设用地约160.70亩，建设14.64万吨储备粮库及配套设施。 | 51636 | 14500 |  | 房建工程完成主体施工，工艺设备完成70%工程量。 | 续建 | 温州市粮油储运有限公司 |
| 二 | 开工类 |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 综合交通项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | 金丽温高速公路东延线工程 | 起点位于金丽温高速公路南白象枢纽温瑞大道西侧，终点与甬台温复线高速公路相交，全长21.995km。项目设互通式立交4处，其中枢纽立交2处。设计时速100km/h，双向六车道高速公路。 | 947520 | 100000 | 1443 | 12月开工建设。 | 开工 | 温州金丽温高速公路东延线有限公司 |
| 185 | 甬台温高速公路增设平阳北互通工程 | 在现状甬台温高速公路上增设互通，采用双喇叭互通，互通区主线长1.04km，匝道总长约3.136km，互通连接线长约4.654km。 | 85329 | 5000 | 402.5 | 11月开工，路基、桥梁桩施工。 | 开工 | 平阳县交通投资集团有限公司 |
| 186 | 缙云至苍南公路鹿城临江至藤桥段工程 | 起点位于瓯江五桥南汊桥桥头，终点位于藤桥镇雅漾，与渔藤公路相接，全长10.2km，采用二级公路标准建设，设计速度80km/h，路基宽度12m。 | 80000 | 4000 |  | 8月开工，完成隧道15%。 | 开工 | 温州市鹿城区交通运输局 |
| 187 | 330国道瑞安场桥至罗凤段工程 | 起于陈岙与龙湾交界处，终于塘下大道，长约5.3km，一级公路兼顾城市道路，路基宽44m，设计时速80km/h。 | 93000 | 5000 | 599 | 9月开工，路基施工。 | 开工 | 瑞安市交通工程建设办公室 |
| 188 | 永嘉县云岭至鹤盛公路工程 | 主线长约9.8公里，同步建设云岭支线约2.3公里，路基采用三级公路标准，桥隧采用二级标准。 | 57000 | 5000 |  | 9月开工，控制性工程开工。 | 开工 | 永嘉县工务局 |
| 189 | 苍南县动车站房改扩建 | 用地面积23.55亩，总建筑面积24000平方米。 | 60000 | 10000 |  | 8月开工建设。 | 开工 | 苍南县城新区工程建设指挥部 |
| 190 | 城市建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| (二) | 瑞安江南新区孙鳌路（锦飞路至永宁大道段）道路工程项目 | 道路工程长1796.3米，道路红线宽度36米，双向6车道，用地面积74663.9平方米（112亩） | 26102 | 10000 | 30 | 9月开工，完成路基工程。 | 开工 | 瑞安江南新区管委会 |
| 191 | 永嘉三江商务区楠瓯大道道路建设工程 | 道路总长2341.969m，红线宽度40~66m。跨越河道3处；地下通道一座全长480m长；地下综合管廊共2093m。 | 60000 | 12000 |  | 6月开工，完成工程40%。 | 开工 | 三江商务区 |
| 192 | 温瑞大道南山隧道 | 北起塘下岑头村，南至上山根村，城市快速道，长2.73km，其中隧道长约1.435km，路基27m，主线设计速度80km/h。 | 45000 | 5000 | 268 | 9月开工，隧道施工。 | 开工 | 瑞安市交通工程建设办公室 |
| 193 | 温州市鹿城区藤桥新建社区建设工程（轻工园区B-1、B-3、B-4、B-6地块） | 项目位于藤桥镇轻工园区老鼠山东侧；涉及地块：轻工产业园区B-1、B-3、B-4、B-6；用地面积193亩（B-4为149.19亩）；建筑面积29.7万平方米；配套社区服务用房、居家养老用房、开闭所、垃圾收集点。 | 180500 | 60000 |  | 3月开工，主体完成70%。 | 开工 | 温州白鹿城市建设投资有限公司 |
| 194 | 温州市中心城区D-14、D-17等地块建设工程 | 项目位于南汇街道划龙桥旧村，涉及D-14地块、D-17地块等。用地面积6.52万平方米，建筑面积约26.48万平方米，配套6班幼儿园。 | 337620 | 140000 |  | 7月开工。 | 开工 | 温州市梁彤置业有限公司 |
| 195 | 乐清市淡溪镇长青农房改造集聚区建设项目 | 总用地面积83682㎡，总建筑面积277757㎡。 | 105500 | 30000 |  | 6月开工建设。 | 开工 | 乐清市新农村建设投资集团有限公司 |
| 196 | 西门河头团块危旧房改造项目 | 位于玉海街道西门河头社区，总用地面积77亩，建筑面积196202㎡，其中地上面积128202㎡，地下面积68000㎡。 | 239466 | 65000 |  | 9月开工，完成桩基及基坑围护。 | 开工 | 瑞安市国投集团 |
| 197 | 锦湖西门、瓦窑城中村（ABC地块）改造建设工程 | 位于锦湖街道西门村、瓦窑村，总用地面积89亩，其中建设用地面积75亩，建筑面积233521㎡，其中地上面积167398㎡，地下面积66123㎡。 | 273161 | 35000 |  | 10月开工，完成桩基工程。 | 开工 | 瑞安市国投集团 |
| 198 | 南滨江景观带配套工程（安置房） | 一期位于瑞南大道以西，马龙路以南，规划南路以东，规划云龙路以北，用地面积113亩，建筑面积132700平方米；二期位于飞云街道桥里村，用地面积46亩，建筑面积76000平方米。 | 200000 | 25000 |  | 5月开工，完成桩基工程。 | 开工 | 瑞安江南新区管委会 |
| 199 | 柳市镇林宅湿地公园公园 | 总用地626.08亩，其中水体面积219亩，建筑面积5667平方米，其中包含树阵广场、游船码头、景观廊架、景园路铺装、景观步行桥、管理房以及公共厕所等。 | 50000 | 7000 |  | 6月开工建设。 | 开工 | 柳市镇镇政府 |
| (三) | 社会事业项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 状元南片05-05地块配套学校建设工程 | 总用地面积约60亩，总建筑面积20600平方米，学校办学规模为36个班级，学生人数约1500人，主要建设内容包括教学楼、行政综合楼、体育馆、食堂等。 | 20000 | 4000 |  | 6月开工，进行主体工程建设。 | 开工 | 洞头区工务局 |
| 201 | 瑞安市第五中学迁建工程 | 位于瑞安市飞云街道，56省道以南，云龙大道以东，支经二十五路以北，现状河流以西，规划地块A-32，地块范围涉及飞云街道升天基村与杜山头村，规划总用地171亩，建筑面积70000㎡，办学规模54个班级。 | 51950 | 13000 | 110 | 11月开工，桩基施工。 | 开工 | 瑞安市教育局 |
| 202 | 温州市龙湾区瑶溪南新一小工程 | 总用地面积43.06亩，总建筑面积23073平米。拟设置小学36个班，预计招生1620人。 | 39461 | 6800 |  | 2月开工，完成80%桩基工程和进入地下室工程施工。 | 开工 | 龙湾城市中心区管委会 |
| 203 | 龙水YB-04-G-14地块学校建设工程 | 用地面积约97亩，总建筑面积约6.5万平方米。拟设置小学、初中各36个班，总计划招生3240人。 | 39300 | 10000 |  | 完成地下室施工、主体工程20%。 | 续建 | 浙南科技城建设投资集团有限公司 |
| 204 | 永嘉县人民医院迁建工程 | 总用地面积114665平方，总建筑面积18.1万平方米，停车位1800个，建设内容包含医疗综合大楼、传染楼、行政教学楼、值班公寓等。 | 101000 | 12000 |  | 8月开工，完成地下室及基础工程。 | 开工 | 永嘉县卫计局 |
| 205 | 温州龙舟运动基地 | 工程内容为河道开挖、护岸、节制闸、建筑、景观绿化。项目总占地面积约863.475亩，其中长1200米、宽130米的水域赛道、两岸绿化及配套用房。规划广场用地面积约113.23亩，绿地面积389.52亩，水域面积360.73亩。 | 155712 | 20000 |  | 3月开工，主体施工，搅拌桩、灌注桩、挡墙等施工。 | 开工 | 瓯海中心区建设中心 |
| 206 | 平阳体育中心（体育场）项目建设工程 | 用地面积98.5亩，建筑面积为49610平方米，其中地上建筑面积为17920平方米，地下建筑面积为31690平方米，主要建设内容包括运动员用房﹑竞赛用房﹑媒体用房﹑技术用房﹑贵宾用房﹑观众用房﹑比赛大厅﹑设备用房﹑地下停车库﹑室外配套设施等；座位数为15000座。 | 50260 | 11000 |  | 8月份开工，基本完成桩基工程施工。 | 开工 | 平阳县体育局 |
| (四) | 工业项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 铭博汽车零部件有限公司新增年产汽车注塑件30万套项目 | 位于塘下镇，总用地46亩，拟新建年产注塑件30万套生产线。 | 30000 | 5000 |  | 5月份开工，完成工程30%。 | 开工 | 浙江铭博汽车部件股份有限公司 |
| 208 | 年产20000吨珠光材料、12000吨化妆品新建项目 | 项目规划用地169亩，建成后形成年产20000吨珠光材料、12000吨化妆品的生产能力 （一期）。 | 68970 | 11000 |  | 1月开工，桩基工程施工。 | 开工 | 浙江瑞成新材料股份有限公司 |
| 209 | 年产12590台智能激光设备建设项目 | 总用地面积152695平方米，总建筑面积172191.78平方米。主要包括生产车间、办公楼及职工宿舍等。建成后计划年产12590台智能激光设备。 | 117800 | 15000 |  | 2月开工，4幢厂房主体结构基本结顶。 | 开工 | 温州欧力特机械设备有限公司 |
| 210 | 新二代城市科创园 | 建设用地面积76628平方米，计入容积率地上建筑面积240784.65平方米。建成后主要吸纳周边鞋业及鞋业生产链配套企业入驻。 | 56000 | 6000 |  | 8月开工。 | 开工 | 温州新生代产业园发展有限公司 |
| 211 | 阿联酋新型板业产业园 | 位于藤桥镇H-45地块，一期拟供地面积63.13亩，计划2018年6月完成环评、能评等标准地前期工作后启动供地，2018年7月完成供地；二期拟供地约34亩，预计2019年5月完成供地。 | 50000 | 4000 |  | 9月开工。 | 开工 | 浙江洲一新材料有限公司 |
| 212 | 海特克高新园 | 项目位于轻工园区D-56、D-52、D-31、D-28地块，总占地389亩，作为战略性新兴产业重大项目用地，未来拟发展成为高端装备制造产业园。一期可供净地144亩。二期用地97亩，三期用地149亩。 | 100000 | 7000 |  | 一期9月开工。 | 开工 | 海特克动力股份有限公司 |
| 213 | 雁荡山铁皮石斛科技园 | 雁荡山石斛科技园总用地面积161亩，总投资11亿元；其中一期建设项目，占地面积101亩，总投资6.5个亿；二期建设项目，占地面积60亩，总投资4.5个亿。 | 110000 | 22600 |  | 6月开工建设。 | 开工 | 浙江铁枫堂食品饮料有限公司 |
| 214 | 乐清经济开发区电力科技创新中心B、C、D区建设项目 | 共计139亩，B区53亩、C区38亩、D区48亩。 | 70000 | 20000 |  | 6月开工建设。 | 开工 | 乐清市盐盆九合投资管理有限公司 |
| 215 | 平阳县紫来小微企业创业园 | 总用地面积169.6亩，总建筑面积331047平方米，建筑密度45.27%，绿地率10%，其中车间249507平方米，配套用房81076.68平方米，门卫30平方米。 | 108971 | 32000 |  | 1月开工，桩基工程施工，完成厂房主体结构工程量20%。 | 开工 | 平阳紫来置业有限公司 |
| 216 | 龙港瑞普小微创业园 | 项目占地207亩，建筑面积34.5万平方米。 | 55000 | 20000 |  | 9月开工，主体工程完成50%。 | 开工 | 龙港镇政府 |
| 217 | 钱库小微企业创业园二期(鉴桥) | 用地面积129亩，用于钱库镇传统制造业产业提升和小微企业的入驻生产。 | 40000 | 15000 |  | 5月开工，开展桩基施工。 | 开工 | 苍南尚嘉纺织品有限公司 |
| 218 | 凯奇年新增7000套游乐设备建设项目 | 总用地57亩，建设新车间2幢，建筑面积25233.18㎡；新办公研发大楼1幢，建筑面积7300㎡。 | 30000 | 15000 |  | 4月开工，主体建筑基本完成。 | 开工 | 凯奇集团 |
| (五) | 服务业项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 易瑞智慧供应链项目 | 位于丁山二期，总用地面积130亩，建筑面积13万㎡，打造生态型供应链综合体，包含仓储功能区、电商产业区、结算贸易区、信息交易中心区结算中心等多种配套。 | 50000 | 6000 |  | 6月份开工，桩基施工。 | 开工 | 温州易瑞仓储服务有限公司 |
| 220 | 万科温州仓储机器人研发应用中心项目 | 总用地约133亩，主要建设总面积约为26.6万平方米的集智慧仓储、智能分拨等功能于一体的高标准现代物流供应链设施，可实现亩均产值不低于495万元。 | 100000 | 10000 |  | 10月开工，完成桩基工程。 | 开工 | 温州平阳县万纬供应链有限公司 |
| 221 | 巨溪国际真皮大世界（二期） | 总用地面积50.7亩，地上建筑面积64079平方米，地下室47308平方米，架空层3800平方米，包括真皮博物馆、皮艺古镇小镇客厅、国际交流中心及现代保税物流仓储基地等。 | 93126 | 15000 |  | 3月开工，完成地下室顶板施工。 | 开工 | 温州瓯越皮业城有限公司 |
| 222 | 中联影视IMAX文化项目 | 总用地面积16.7亩，总建筑面积4.27万平方米。 | 50000 | 10000 |  | 5月开工，完成桩基及地下室工程。 | 开工 | 平阳县兴中置业有限公司 |
| 223 | 国际电竞中心项目 | 引进50多家韩国有关企业，项目由国际电竞中心、电竞主题乐园、电竞专业赛馆、电竞产业配套等四部分组成。 | 200000 | 30000 |  | 电竞中心装修，电竞主体乐园建设，电竞馆6月开工。 | 开工 | 温州超神互娱游乐有限公司 |
| 224 | 森马创业创新产业基地 | B-20、28用地面积109.87亩，B-29用地面积74.47亩，建设电商、物流平台，金融投资平台。 | 100000 | 20000 |  | 3月开工，完成桩基施工。 | 开工 | 森马集团 |
| 225 | 侨贸小镇华商双创中心 | 位于56省道以北，支径八路以南，支纬十三路以东，次纬十四路以西，用地面积约317亩，建筑面积约40万平方米，打造特色文旅与跨境电商相结合的华商创新创业中心。 | 200000 | 40000 |  | 9月开工，桩基施工。 | 开工 | 瑞安江南新区管委会 |
| 226 | 环文祥湖生态景观配套项目 | 主要包括环文祥湖区块生态（沿岸游步道和沿路生态景观、环湖夜景、生态公厕等配套设施）、廊桥及周边景观配套工程、文祥湖北侧生态景观提升改造工程等。 | 35000 | 5000 |  | 8月开工，完成工程量的20%。 | 开工 | 泰顺县城建办 |
| 227 | 马站(滨海)旅游集散中心 | 游客服务中心、换乘中心、大型停车场、精品酒店及服务配套设施等。 | 30000 | 10000 |  | 5月开工，完成基础工程并启动地面工程建设。 | 开工 | 苍南县旅投集团 |
| 228 | 永嘉世界贸易中心二期工程 | 用地面积89亩，地上总建筑面97625平方米，地下总建筑面积28868平方米。主要建设内容包括商业、办公、餐饮等。 | 242008 | 50000 |  | 6月开工，完成地质勘探，桩基。 | 开工 | 永嘉国鸿置业有限公司 |
| 229 | 希尔顿大酒店 | 用地面积24亩，地上总建筑面75292平方米，地下总建筑面积22000平方米。主要建设内容包括酒店住宿、办公、餐饮等。 | 93000 | 10000 |  | 3月开工，桩基、地下室完成，局部主体施工。 | 开工 | 永嘉万新商鼎置业有限公司 |
| 230 | 东部时尚中心 | 总用地面积223.656亩，总建筑面积约62.4万平方米，其中商业面积约15万平方米。 | 752997 | 80000 |  | 4月开工，年底完成地下室的40%。 | 开工 | 温州臻龙建设投资集团有限公司 |